해운대순복음교회

AI 스마트 회계장부 시스템

프로젝트 기획서

이음(Eum) 플랫폼 모듈

버전 1.0 · 2026년 4월

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 필요성

해운대순복음교회(담임 유진성 목사)는 798명 성도, 44개 순(셀그룹), 12개 선교회로 구성된 중대형 교회로, 매주 다양한 헌금·지출이 발생합니다. 현재 회계 처리는 엑셀 파일과 종이 영수증을 수동으로 정리하는 방식이라 다음과 같은 한계가 있습니다.

- 영수증 분실 및 수기 입력 오류

- 주별·월별·연도별 비교 분석이 어려움

- 담임목사·시무장로가 실시간으로 재정 현황 파악 불가

- 감사·세무 시즌마다 자료 취합에 수 일 소요

- 자연어로 재정 질문("이번 달 선교비 얼마?")에 즉답 불가

1.2 프로젝트 목표

Claude Cowork 기반 데스크탑 회계장부 앱을 구축하여, 재무 담당자의 업무 시간을 70% 이상 단축하고, 담임목사·시무장로가 언제든 자연어로 재정 현황을 확인할 수 있도록 합니다.

1.3 이음(Eum) 플랫폼 통합 위치

본 회계장부 앱은 이음 플랫폼의 11번째 모듈로, 기존 순보고·대심방 지도·청년부 소통마당·장학금 관리 시스템과 동일한 인증·권한 체계를 공유합니다. 다만 회계 데이터의 민감성을 고려해 별도의 폐쇄망 환경(데스크탑 전용)으로 구성합니다.

2. 사용자 및 역할 정의

2.1 사용자 페르소나

| 역할 | 주요 사용자 | 주요 권한 및 활동 |
| --- | --- | --- |
| 재무 담당자 | 회계 집사 1~2명 | 거래 입력·수정·삭제, 영수증 업로드, 분류 확정, 보고서 초안 생성, 결산 마감 |
| 승인권자 | 담임목사 / 시무장로 | 전체 열람, 자연어 질의, 보고서 확인, 큰 금액 지출 결재 승인 |
| 감사위원 | 감사위원 (선택적 추가) | 열람 전용, 감사 시즌 자료 다운로드, 이상 거래 코멘트 |

2.2 권한 매트릭스 (RBAC)

Supabase Row Level Security(RLS) 정책으로 강제하며, 데스크탑 앱 단에서도 UI 차단을 병행합니다.

| 기능 | 재무 담당자 | 담임목사/시무장로 | 감사위원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래 입력/수정/삭제 | ○ | × | × |
| 영수증 파일 업로드 | ○ | × | × |
| 전체 거래 열람 | ○ | ○ | ○ |
| 자연어 AI 질의 | ○ | ○ | ○ |
| 보고서 생성/출력 | ○ | ○ | ○ |
| 고액 지출 결재 승인 | × | ○ | × |
| 계정과목·예산 설정 | ○ | ○ | × |
| 감사 코멘트 작성 | × | × | ○ |
| 사용자/권한 관리 | × | ○ | × |

3. 핵심 기능 설계

3.1 5가지 입력 방식

재무 담당자가 어떤 상황에서도 빠르게 거래를 기록할 수 있도록, 5가지 입력 방식을 모두 지원합니다.

① 영수증 사진 촬영 (AI 자동 추출)

- 스마트폰으로 영수증을 촬영하거나, 데스크탑에서 이미지 파일을 드래그앤드롭

- Claude Vision API가 가게명, 날짜, 금액, 품목을 자동 추출

- 추출 결과를 검토 화면에 띄워 재무 담당자가 1초 만에 확정 또는 수정

- 원본 이미지는 Supabase Storage에 자동 첨부 (감사 자료용)

② 은행 거래내역 CSV/엑셀 업로드

- 국민은행, 우리은행, 신한은행 등 주요 은행 CSV 포맷 자동 인식

- 계좌번호별 거래 내역 일괄 가져오기

- Claude AI가 거래처명·메모를 분석해 계정과목 자동 추천 (예: "한국전력공사 → 공과금")

- 중복 거래 자동 감지 및 경고

③ 음성 입력 (자연어 → 거래 자동 변환)

- Web Speech API로 마이크 입력 받음

- "오늘 꽃집에서 5만원 지출했어" → 날짜·계정·금액 자동 파싱

- 출장·심방 중에도 빠른 기록 가능

④ 수동 입력 폼 (가장 기본)

- 날짜, 계정과목, 금액, 거래처, 메모 5개 필드

- 자주 쓰는 항목은 즐겨찾기 등록 (한 번 클릭으로 입력)

- 키보드 단축키 지원 (Ctrl+N: 새 거래, Ctrl+S: 저장)

⑤ PDF 파일 입력

- 세금계산서, 거래내역서, 공과금 청구서 PDF 업로드

- Claude API의 document type으로 PDF 직접 분석

- 여러 거래가 한 PDF에 있어도 일괄 추출 가능

3.2 자연어 AI 질의응답

사용자가 자연어로 질문하면, Claude AI가 거래 데이터베이스를 분석해 답변과 시각화를 함께 제공합니다.

질문 예시

| 사용자 질문 예시 | AI 답변 형태 |
| --- | --- |
| 이번 달 총 지출이 얼마야? | 당월 지출 합계 + 전월 대비 증감 + 상위 3개 항목 |
| 선교비 작년 대비 얼마나 늘었어? | 연도별 선교비 비교 차트 + 증감률 |
| 가장 큰 지출 항목 5개 보여줘 | Top 5 막대 차트 + 각 항목 클릭 시 상세 거래 목록 |
| 3월 첫째 주 헌금 수입 알려줘 | 주차별 헌금 표 + 작년 동기 대비 |
| 예산 초과한 항목이 있어? | 예산 대비 집행률 90% 초과 항목 자동 추출 |
| 김OO 집사 심방비 영수증 보여줘 | 이름·메모 검색 + 첨부 영수증 썸네일 |

3.3 주별·월별·연별 비교 대시보드

재무 현황을 한눈에 파악할 수 있는 비교 분석 대시보드를 3가지 시간 단위로 제공합니다.

주별 대시보드

- 이번 주 / 지난 주 / 4주 평균 비교

- 주일헌금·십일조 등 헌금 종류별 추이

- 일별 막대 그래프 + 누적 라인 차트

월별 대시보드

- 당월 vs 전월 vs 작년 동월 3-Way 비교

- 계정과목별 파이 차트 (수입/지출 분리)

- 예산 대비 집행률 게이지 차트 (50% / 80% / 100% 임계값 경고)

- 이상 거래 자동 하이라이트 (평소보다 200% 이상 증가한 항목)

연별 대시보드

- 최근 5년 추이 라인 차트

- 연도별 수입·지출 총액 + 잉여금 추이

- 선교회별·사역별 연간 집행 내역

- 성장률 자동 계산 (수입 / 지출 / 사역별 CAGR)

3.4 보고서 자동 생성

- 주간 재정 보고서 (담임목사 보고용, A4 1~2장)

- 월간 결산 보고서 (당회 보고용, 표·그래프 포함)

- 연간 결산 보고서 (공동의회 보고용)

- 감사 자료 패키지 (전체 거래 + 영수증 ZIP 다운로드)

- 출력 형식: PDF, Word, Excel 모두 지원

4. 데이터 모델 설계

4.1 핵심 테이블

| 테이블명 | 용도 | 주요 필드 |
| --- | --- | --- |
| transactions | 거래내역 (수입/지출) | id, date, type, account_id, amount, description, vendor, payment_method, memo, attachment_urls, created_by, approved_by, status |
| accounts | 계정과목 (대분류/중분류) | id, code, name, parent_id, type(income/expense), is_active |
| budgets | 예산 (연도·계정과목별) | id, fiscal_year, account_id, planned_amount, notes |
| attachments | 영수증·증빙 첨부 | id, transaction_id, file_url, file_type, ocr_extracted_text, uploaded_at |
| users | 사용자 및 권한 | id, name, email, role, is_active |
| audit_logs | 변경 이력 (감사용) | id, table_name, record_id, action, before_data, after_data, user_id, timestamp |
| ai_queries | AI 질의 로그 | id, user_id, question, sql_generated, response, created_at |

4.2 계정과목 체계 (예시)

교회 표준 계정과목 체계를 사전 정의하되, 각 교회 상황에 맞게 추가·수정 가능합니다.

수입 계정

- 주일헌금, 십일조, 감사헌금, 선교헌금, 건축헌금, 특별헌금, 기타수입

지출 계정

- 인건비 (사례비, 4대보험, 퇴직급여)

- 관리운영비 (공과금, 통신비, 사무용품, 차량유지비)

- 사역비 (예배사역, 교육사역, 청년부, 주일학교)

- 선교비 (국내선교, 해외선교, 선교사 후원)

- 심방·구제비 (심방비, 경조사비, 구제비)

- 시설비 (건물 유지보수, 비품 구입)

- 기타지출

5. 기술 아키텍처

5.1 기술 스택

| 계층 | 기술 선택 |
| --- | --- |
| 데스크탑 셸 | Electron 30 + Auto-updater (windows 자동 업데이트 지원) |
| 프론트엔드 | Next.js 14 (App Router) + TailwindCSS + Zustand |
| UI 컴포넌트 | shadcn/ui + Lucide 아이콘 |
| 차트 라이브러리 | Recharts (React 친화적, 가벼움) |
| 백엔드 / DB | Supabase (PostgreSQL + Realtime + Storage + Auth) |
| AI 엔진 | Claude API (claude-opus-4-7) - 자연어 질의·OCR·분류 |
| 음성 인식 | Web Speech API (브라우저 내장, 비용 0) |
| 보고서 생성 | docx (Word), jsPDF (PDF), ExcelJS (xlsx) |
| PDF 파싱 | Claude API document type (직접 처리) |
| 배포 | GitHub Actions + Electron Builder (Windows installer .exe) |

5.2 시스템 구성도

[데스크탑 PC] Electron 앱 → Next.js UI → Claude API · Supabase API · Local File System 순으로 통신합니다. 모든 거래 데이터는 Supabase에 저장되며, 영수증 이미지·PDF는 Supabase Storage에 보관됩니다. AI 질의 시 Claude가 SQL을 생성해 Supabase에 직접 쿼리를 실행하고, 결과를 자연어 + 차트로 변환해 반환합니다.

5.3 보안 설계

- 데스크탑 전용: 외부 인터넷 차단된 폐쇄망에서도 작동 가능 (Supabase Self-hosted 옵션)

- Supabase RLS 정책으로 행 단위 권한 강제

- 모든 변경은 audit_logs에 자동 기록 (Postgres trigger)

- AI 질의는 SELECT만 허용, INSERT/UPDATE/DELETE는 차단

- 민감 데이터(주민번호 등)는 입력 차단 (정책상 회계장부에 불필요)

- 백업: Supabase 자동 일일 백업 + 주 1회 로컬 .sql 파일 자동 다운로드

6. 화면 구성

6.1 메인 화면 구조

| 메뉴 | 주요 구성 |
| --- | --- |
| 대시보드 | 주간/월간/연간 핵심 지표, AI 질의 입력창, 최근 거래 10건 |
| 거래 입력 | 5가지 입력 방식 탭 (사진·CSV·음성·수동·PDF) |
| 거래 내역 | 전체 거래 검색·필터·정렬, 영수증 썸네일 미리보기 |
| 분석 | 주별/월별/연별 비교 대시보드, 사용자 정의 차트 |
| 보고서 | 주간/월간/연간 보고서 생성, 감사 자료 패키지 |
| 예산 관리 | 연도별 예산 설정, 집행률 모니터링 |
| 계정과목 | 계정 추가·수정, 계층 구조 관리 |
| 설정 | 사용자 관리, 백업, 환경설정 |

6.2 대시보드 화면 상세

앱 첫 화면. 가장 중요한 정보를 위에서 아래로 배치합니다.

- 최상단: 자연어 질의 입력창 ("무엇이든 물어보세요...")

- KPI 카드 4개: 당월 수입 / 당월 지출 / 잉여금 / 예산 집행률

- 좌측 차트: 최근 12주 수입·지출 추이 라인 차트

- 우측 차트: 당월 계정과목별 도넛 차트

- 하단: 최근 거래 10건 + 검토 대기 영수증

7. 단계별 개발 로드맵

7.1 5단계 개발 계획

| 단계 | 기간 / 핵심 산출물 | 상세 작업 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 기초 인프라 (4주) | Electron + Next.js 셋업, Supabase 스키마, 로그인, 수동 입력 폼, 거래 목록 화면 |
| Phase 2 | 입력 방식 확장 (3주) | 영수증 사진 OCR, PDF 입력, CSV 업로드, 음성 입력 - Claude API 연동 |
| Phase 3 | 분석 대시보드 (3주) | 주별/월별/연별 비교 차트, 예산 대비 집행률, 이상 거래 감지 |
| Phase 4 | AI 질의응답 (2주) | 자연어 → SQL 변환, 답변 + 차트 자동 생성, 질의 이력 관리 |
| Phase 5 | 보고서 + 감사 (2주) | 주간/월간/연간 보고서 자동 생성, 감사 자료 패키지, 백업 자동화 |

7.2 총 소요 기간 및 우선순위

전체 14주 (약 3.5개월). Phase 1~2까지만 완성되어도 기존 엑셀 방식 대비 충분히 유용하므로, 빠르게 출시하고 단계적으로 기능을 추가하는 점진적 출시(progressive rollout) 방식을 권장합니다.

- MVP 출시 (Phase 1~2 완료): 7주차 - 재무 담당자가 일상 업무에 사용 가능

- 정식 출시 (Phase 1~5 완료): 14주차 - 담임목사 자연어 질의 + 자동 보고서까지 완성

8. 비용 추산

8.1 월 운영 비용 (예상)

| 항목 | 월 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Supabase Pro | $25 | DB 8GB, Storage 100GB, Realtime 포함 |
| Claude API | $30~80 | 월 거래 ~500건 + 자연어 질의 ~200회 기준 |
| GitHub | $0 | Private repo (개인 계정 무료) |
| Electron 배포 | $0 | Self-hosted, 코드사이닝 인증서는 별도 (선택) |
| 합계 | 약 $55~105/월 | 한화 약 7만 5천원 ~ 14만원 |

기존 일부 교회들이 사용하는 회계 SaaS(월 20~50만원) 대비 1/3 ~ 1/5 수준이며, 모든 데이터를 자체 보유할 수 있다는 큰 장점이 있습니다.

9. 위험 요소 및 대응 방안

| 위험 요소 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| AI 자동 분류 오류 | 잘못된 계정과목으로 분류될 가능성 | 재무 담당자 검토 후 확정 절차 강제, 학습 데이터 누적 |
| 영수증 OCR 인식률 | 흐릿한 영수증은 추출 실패 가능 | 수동 입력 폴백, 원본 이미지 항상 보존 |
| AI 질의 SQL 위험 | Claude가 잘못된 SQL 생성 가능 | SELECT만 허용, READ-ONLY DB 역할 분리 |
| 담당자 1명 운영 리스크 | 이직·휴직 시 운영 공백 | 사용 매뉴얼·영상 작성, 권한 인수인계 절차화 |
| 데이터 백업 누락 | 장애 시 복구 불가 | 일일 자동 백업 + 주 1회 로컬 다운로드 |
| 감사 시 데이터 불일치 | 감사 거절 위험 | audit_logs 전체 변경 이력 보존, 영수증 원본 유지 |

10. 다음 단계 (Action Items)

10.1 즉시 진행

- Supabase 신규 프로젝트 생성 (church-accounting)

- 계정과목 표준안 확정 (재무 담당자 + 시무장로 검토)

- 최근 12개월 엑셀 회계 데이터 샘플 5개 수집 (테스트용)

- Phase 1 CLAUDE.md 작성 (Claude Code 세션용 컨텍스트 문서)

10.2 1주차 작업

- Electron + Next.js 14 보일러플레이트 셋업

- Supabase 테이블 7개 + RLS 정책 작성

- 로그인 화면 + 권한별 라우팅

- 거래 입력 수동 폼 (가장 단순한 버전)

10.3 의사결정 필요

- 계정과목 체계: 표준안을 그대로 사용할지, 교회 맞춤 수정할지

- 백업 정책: Supabase 자동 백업으로 충분한지, 외부 백업 서버 추가할지

- 감사위원 권한: 별도 역할로 둘지, 시무장로가 겸임할지

- 코드사이닝 인증서: Windows SmartScreen 경고 회피용 (연 10~30만원)

본 기획서는 이음(Eum) 플랫폼의 회계 모듈 v1.0 초안입니다.

검토 후 피드백을 주시면 다음 버전에 반영하겠습니다.